Etapes du projet

---
Etapes du projet
- Revue 1
- Revue 2
- Revue 3
- Jury final

---
Revue 1
- Entre le 29 janvier et le 1er février
- Répondre à la problématique : Quoi ?
- Diaporama individuel (15-20 minutes) et Dossier
  - Présentation contexte (Entreprise, ...) et du besoin (le pourquoi de ce projet)
    - Synoptiques
    - Bilan entrées/sorties, données
  - Présentation des tâches
    - Diagramme de cas d'utilisation (situer chacun dans le projet)
    - Diagramme de séquence "métier"
  - Planification (Diagramme de Gantt)

---
Revue 2
- Entre le 5 mars et le 8 mars
- Répondre à la problématique : Comment ?
- Diaporama individuel (15-20 minutes) et Dossier
  - Présentation des tâches
    - Diagramme de cas d'utilisation
    - Diagramme de séquence
    - Diagramme état-transition
    - Diagramme de classe
  - Choix des technologies (justification argumentée)
    - Tables de base de données
    - Choix des capteurs
    - Présentation des outils (soft et/ou hard)
  - IHMs non fonctionnelles (validées par le commanditaire)

---
Revue 3
- Entre le 2 avril et le 5 avril
- Test unitaire (test complet d'un module dont vous avez la charge)
  - Fiche avec procédure de test et compte rendu

---
Jury final
- Début Juin
- Jury externe (1 prof de physique, 1 prof d'info)
- 3 parties
  - Présentation du projet et de votre travail sous forme de diaporama (20 minutes)
  - Mise en oeuvre de TOUTES les parties du projet et plus particulièrement de votre partie (20 minutes)
  - Questions/réponses avec le jury (20 minutes maxi)